ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ   КАРПОВСКОГО    СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.12.2025 г.                                                                                            №  102

Об утверждении плана мероприятий

по приспособлению жилых

помещений инвалидов и общего имущества

в многоквартирных домах, в которых проживают

инвалиды, входящих в состав жилищного фонда

Карповского сельского поселения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация Карповского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего  имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Карповского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит  обнародованию и размещению на официального сайте Карповского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Карповского сельского поселения | Т.Т. Трофимов |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

Карповского сельского поселения

от 16.12. 2025 г. № 102

План мероприятий по приспособлению

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Карповского сельского поселения

| № | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Результат, итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда Карповского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Составление Плана обследования жилых помещений, в том числе многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда Карповского сельского поселения | Муниципальная комиссия | I квартал 2026 г. | План обследования жилых помещений, в том числе многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда Карповского сельского поселения |
| 1.2. | Обследование жилых помещений, в том числе многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда Карповского сельского поселения | Муниципальная комиссия | 2026 г. | Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 1.3. | Определение необходимости и возможности приспособления жилых помещений, в том числе многоквартирных домов, входящих в состав жилищного Карповского сельского поселения | Муниципальная комиссия | 2026 г. | Решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), с учетом потребностей инвалида Заключение о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды с учетом их потребностей |
| 1.4. | Разработка рекомендаций по приспособлению жилых помещений, в том числе многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда Карповского сельского поселения в соответствии с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении, в том числе ограничений, вызванных: а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | Муниципальная комиссия | 1 квартал 2026 г. | Рекомендации по приспособлению жилых помещений, в том числе общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного и муниципального фондов Карповского сельского поселения |
| 1.5. | Разработка предложений по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, входящих в состав жилищного фонда Карповского сельского поселения в которых проживают инвалиды | Муниципальная комиссия | II-III квартал 2026 г. | Решение комиссии |